# Forenklet HMS Risikostyringsprosess

## Kartlegg rammebetingelser

### Krav

- Identifiser konkrete tekniske krav, beste praksis og gjeldende risikotoleransekriterier.

- Sjekk om det er spesielle forhold som påvirker vurderingen av risiko

- Vurder om det er behov for å involvere HMS fagpersoner i videre arbeid

- List krav og forhold som skal tas hensyn til i risikovurderingen (krav om å dokumentere rammebetingelser/context i WR2404)

## Identifiser risiko

### Krav

- Trekk inn relevant og kompetent personell i vurderingene (involver operativ- og teknisk system- og fagansvarlige der det er naturlig)

- Sjekk erfaringer fra tidligere tilsvarende operasjoner og eventuelle uønskede hendelser (Synergi, fagmiljø, evt. eksternt dersom det er sjeldne operasjoner)

### Metode

- Beskriv operasjonen i detalj, steg for steg (prosedyre/arbeidsbeskrivelse)

- Gå igjennom operasjonen på en systematisk måte, stegvis, gjerne med ledeord/sjekklister

## Analyser konsekvenser og tilhørende sannsynligheter

### Krav

- Kartlegg mulige konsekvenser (varierende med type operasjon)

- Vurder sannsynlighet og plasser inn i risikomatriser som finnes i HSE risk management prosess (Her kommer link til risikomatriser)

## Vurder risiko mot kriterier

### Krav

Besvar følgende spørsmål:

- Kan beste praksis og konkrete krav implementeres?

- Oppfylles risikotoleransekriterier?

### Informasjon

Hvis relevant å sjekke mot risikomatrise:

Rødt felt i matrise krever tiltak eller mer detaljerte analyser. Gult krever tiltak etter ALARP prinsipp (As Low As Reasonably Practicable).

## Implementer risikoreduserende tiltak

### Krav

- Finn årsaker til at feil kan skje og til at alvorlige konsekvenser kan inntreffe

- Identifiser mulige risikoreduserende tiltak og evaluer kost/nytte

- Sjekk at risiko er akseptabel før operasjonen starter

- ”Prosedyre/arbeidsbeskrivelse” må oppdateres med de endringer som man blir enige om i gjennomgangen, før operasjonen starter

## Gjennomfør operasjonen

### Krav

- Sørg for at nødvendig tiltak er fullført

- Sjekk at integritet på involverte sikkerhetsbarrierer er akseptabel

- Involvert personell må gjennomgå prosedyrene i detalj før operasjonen starter

- Stans, re-evaluer og eventuelt implementer korrigerende og nye risikoreduserende tiltak dersom avvik oppstår

## Gjennomfør erfaringsoverføring